|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controle de Versões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Notas da Revisão** |
| 1 | 12/03/2021 | Rafael e Dante | Documento Inicial |

Sumário

[1 Objetivos deste documento 1](#_Toc422808766)

[2 Situação atual e justificativa do projeto 1](#_Toc422808767)

[3 Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto 1](#_Toc422808768)

[4 Estrutura Analítica do Projeto – Fases e principais entregas 2](#_Toc422808769)

[5 Principais requisitos das principais entregas/produtos 2](#_Toc422808770)

[6 Marcos 2](#_Toc422808771)

[7 Partes interessadas do projeto 2](#_Toc422808772)

[8 Restrições 3](#_Toc422808773)

[9 Premissas 3](#_Toc422808774)

[10 Riscos 3](#_Toc422808775)

[11 Orçamento do Projeto 3](#_Toc422808776)

# Objetivos deste documento

Autorizar o início do projeto, atribuir principais responsáveis e documentar requisitos iniciais, principais entregas, premissas e restrições.

# Situação atual e justificativa do projeto

Atualmente estamos na disciplina de Projeto Aplicado e o projeto será uma avaliação dessa disciplina e ajudará as pessoas encontrarem as ONGs para fazer suas doações.

# Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

Primeiramente esperamos concluir a disciplina e em relação ao projeto esperamos que no primeiro ano ao menos 50 ONGs estejam cadastradas no sistema e ter no primeiro ano no mínimo 100 usuários cadastrados no sistema.

# Estrutura Analítica do Projeto – Fases e principais entregas

TAP (Termo de Abertura do Projeto) e Documento de Visão do Projeto - 12/03/2021

Escopo, Planejamento das Sprints e Matriz de Riscos 19-26/03/2021

Especificação de Caso de Uso / Estória de Usuário, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Documento de Arquitetura 02-09-16/04/2021

Prototipação Web - 01/04/2021

Prototipação Mobile - 15/04/2021

# Principais requisitos das principais entregas/produtos

TAP: Nomear um gerente de projetos, descrever de maneira geral os aspectos principais do projeto, apresentar a justificativa do projeto, indicar as restrições e premissas do projeto.

Prototipação Web/Mobile: protótipo no figma.

# Marcos

[Relacione os principais marcos do projeto. [Marcos](https://escritoriodeprojetos.com.br/lista-dos-marcos) são os momentos mais importantes do projeto, quando se conclui as fases ou entregas principais.]

[Exemplo com os grupos de processos baseado na [metodologia otimizada](https://escritoriodeprojetos.com.br/metodologia-pmo):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fase ou Grupo de Processos | Marcos | Previsão |
| Iniciação | Projeto Aprovado |  |
| Planejamento | Plano de Gerenciamento de Projetos Aprovado |  |
|  | Linhas de Base de Custos, Prazo e Escopos Salvas |  |
| Execução, Monitoramento e Controle | Entrega validada |  |
| Encerramento | Projeto Entregue e Encerrado |  |
|  | Contrato Encerrado |  |
|  | Transição do Projeto para Operação concluída |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fase | Marcos | Previsão |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Partes interessadas do projeto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Empresa** | **Participante** | **Função** |
| Doe Aqui | Rafael | CEO/Desenvolvedor |
| Doe Aqui | Dante | CEO/Desenvolvedor |

# Restrições

Pouco tempo para desenvolver o projeto.

A falta de reuniões da equipe devido ao trabalho excessivo.

Ter um limite de cadastro de ongs.

Verificação das ONGs.

# Premissas

Saber Javascript.

Saber React.

Saber CRUD.

# Riscos

Os integrantes da equipe contrair covid 19.

O projeto não ser bem aceito pelos usuários.

# Orçamento do Projeto

Sem custos.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aprovações** | | |
| **Participante** | **Assinatura** | **Data** |
| Patrocinador do Projeto | Rafael Lima Tavares | 12/03/2021 |
| Gerente do Projeto | Dante Dantas | 12/03/2021 |